表 1-1 课题目标、成果与考核指标

| 成果 名称 | 考核指标 |  | 指标完成情况 |  | 考核方式及评价手段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标 名称 | 结题指标要求 |  |  |  |
| 1 ：一 个 数 字孪生平台：自 主 可 控的 城 市 级交 通 基 础设 施 数 字孪生平台 | 1.1平 台 集 成 与 互 联 能 力 | a、建立技术就绪度 7 级的城市交通基础设施建设运维数字孪生系统； b、实现与城市信息模型互联能力， CIM 场景中构件级 BIM 模型互联查询亚秒级响应； c、实现数字空间与物理空间协同运行能力； d、具备基于物联网等泛在感知设备数据汇聚、弹性扩展与互联能力。 | 完成城市交通基础设施建设运维数字孪生原型系统框架设计，形成可展示可二次开发的系统；实现构件级BIM模型互联查询亚秒级响应；实现数字空间与物理空间信息协同更新，具备基于物联网等泛在感知设备数据汇聚、弹性扩展与互联能力。 |  | 由 具 有 资质 的 第 三方 检 测 机构 进 行 测试 ， 并 提交 检 测 报告 |
|  | 1.2平 台 计 算 性 能 | a、支持城市级 CIM 模型、千万级 BIM 构件的数据存储、索引与分析计算；b、支持基于 Web的城市交通基础设施数字孪生场景 2D/3D 空间数据的轻量化、流畅浏览展现，平均帧速率达到 30 帧/秒； c、可接入百万规模物联感知设备，支撑应用验证系统建设 | a）支持城市级CIM模型、百万级BIM构件的数据存储、索引与分析计算； b）支持基于Web的城市交通基础设施数字孪生场景2D/3D空间数据的轻量化、流畅浏览展现，平均帧速率达到30帧/秒； c）可接入十万规模物联感知设备，支撑应用验证系统建设。 |  | 由具有资质的第三方检测机构进行测试，并提交检测报告 |
|  | 1.3平台功能模块 | 形成完整的数据接入、融合、管理、分析、可视化、服务等 6 大系统功能模块 | 形成数据接入、融合、管理、可视化等4大系统功能模块 |  | 由具有资质的第三方检测机构进行测试，并提交检测报告 |
| 2：示 范 应 用验证：聚焦规划建设、养护、运营以 及 跨 阶段 一 体 化的 示 范 样板 | 2.1城市交通基础设施规划建设数字孪生工程管理应用验证 | 选取浙江省金华市国家级新区中央创新区（南区）作为应用验证区，建立技术就绪度 7 级的城市交通基础设施规划建设数字孪生工程管理应用验证系统， 基于建设实施过程中 “人-机-料-法-环”等五类工程要素，面向道路、桥梁、隧道典型工程在施工过程中所涉及的工程进度管理、材料设备管理、安全管理等管理业务，结合结构安全监测监控、围堰基坑监测监控、人员监测监控、车辆设备监测监控等全息互联感知数据，对数字化重构与互联技术的准确性、实时性和性能状态透彻感知与动态映射技术开展应用验证；覆盖规模 7km² | 完成系统初步设计，并收集并梳理片区开发相关的二维GIS及三维模型数据并输出细化数据需求及汇总，同时梳理了安全一体化系统、空间规划一张图以及建设一张图中与孪生相关的需求，开发建设登录模块、领导驾驶舱、项目管理、权限管理、系统管理、计划进度管理、进度分析等功能，形成可展示版本。同时对应用系统进行功能需求迭代，已完成系统功能模块设计方案技术路径研讨，并完成部分系统功能。 |  | 第三方测试，用户单位开具应用证明 |
|  | 2.2交通基础设施实时性态监测与模拟诊断应用验证 | 选取城市建成区典型交通基础设施和重大交通基础设施开展结构性能状态动态映射、结构服役状态异常诊断、结构智慧运维养护等技术应用验证工作，实时监测指标不少于 8 项，模拟诊断模型不少于 4 个，覆盖 4 种交通基础设施类型， 监测覆盖率不低于 80%。具体应用试点对象包括：a)超大城市核心建成区—— 深圳中央商务区(4km²，高密度高运行强度设施群，内含福田高铁枢纽)，覆盖规模为4km²，覆盖率不低于80%；b)城市群重点交通基础设施——粤港澳大湾区港 珠 澳 大 桥 （ 全 长55km，其中海底隧道5.6km），覆盖率不低于设施总范围 80%。 | 面向深圳中央商务区道路路网与关键桥梁，基于星载InSAR、地基LiDAR、结构体健康监测传感器等星-空-地-体立体化监测手段，开展性态监测与模拟诊断功能开发与技术应用验证工作。其中，面向桥梁，采用地基LiDAR获取三维点云数据，开展桥梁模态识别和桥梁结构健康度评估；面向道路，基于星载InSAR数据诊断分析道路异常。星载InSAR监测数据覆盖4km²路网，系统功能已完成测试 |  | 第三方测试，用户单位开具应用证明 |
|  | 2.3城市交通基础设施数字孪生体与交通运行态势交互融合应用验证 | 在城市建成区完成数字孪生体与运行态势交互融合技术的应用验证，实施从架构、仿真、融合到预警的应用试点工作。具体应用试点对象为超大城市核心建成区——深圳中央商务区(4km²，高密度高运行强度设施群，内含福田高铁枢纽)。覆盖规模为 4km²，验证区域内交通基础设施物理实体全覆盖。 | 围绕考核指标“完成城市交通基础设施数字孪生体与交通运行态势交互融合应用验证原型系统框架设计，形成可展示版本”，课题组初步完成城市交通基础设施数字孪生体与交通运行态势交互融合算法对接与数据校核工作，并开展了应用验证原型系统的总体设计与详细设计，完成了系统的总体架构设计、数据需求、功能需求分析，同时对系统数据库进行了初步设计。在这些基础上，完成设施数字孪生体与交通运行态势交互融合系统的原型设计与研发，包括态势推演、征兆预警、态势影响评估三大功能模块，并完成相关功能测试，在福田中心区开展了试点应用 |  | 第三方测试，用户单位开具应用证明 |
|  | 2.4城市交通基础设施数字孪生平台技术要求 | 编制完成《城市交通基础设施数字孪生平台技术要求》技术标准（团体标准） 1 部 | 团体标准已出版 |  | 团体标准发布稿 |
| 3：预 期 取 得的 知 识 产权成果、人才培养 | 3.1论文 | ≥10 篇 | 13 篇，其中 SCI 6 篇、EI 7篇 |  | 提交已发表论文全文 |
|  | 3.2专利 | ≥4 项 | 6 项，其中已授权 5 项，实审/受理中 1 项 |  | 申请/授权证明文件 |
|  | 3.3软件著作权 | ≥2 项 | 2 项 |  | 软件著作权证 |
|  | 3.4培养博士研究生 | ≥3 名 | 4名 |  | 研究生学位论文 |
|  | 序号 | 报告类型 | 数量 | 提交时间 | 完成状态 |
| 科技报告考核指标 | 1 | 课题年度执行情况报告 | 1 | 2023 年 11 月、 2024 年 11 月、 2025 年 11 月 | 已完成提交 |
|  | 2 | 课题中期执行情况报告 | 1 | 2024 年 6 月 | 已完成提交 |
|  | 3 | 课题最终科技报告 | 1 | 2025 年 11 月 | 已完成提交 |
|  | 4 | 课题绩效自评价报告 | 1 | 2025 年 11 月 | 已完成， 待提交 |
|  | 5 | 城市交通基础设施建设运维数字孪生原型系统设计研究报告 | 1 | 2025 年 4 月 | 已完成提交 |
|  | 6 | 城市交通基础设施建设运维数字孪生原型系统测试报告 | 1 | 2025 年 10 月 | 已完成 |
|  | 7 | 城市交通基础设施规划建设工程管理系统测试报告 | 1 | 2025 年 10 月 | 进行中 |
|  | 8 | 交通基础设施实时性态监测与模拟诊断系统测试报告 | 1 | 2025 年 10 月 | 进行中 |
|  | 9 | 城市交通基础设施数字孪生体与交通运行态势交互融合系统测试报告 | 1 | 2025 年 10 月 | 进行中 |